## Slide 1
项目经理：
时间：
XXXX 项目原理样机转阶段评审会

## Slide 2
项目背景简介
项目完成状况
领域质量评审
评审结论
目 录

## Slide 3: 1.项目背景简介
项目背景：
项目亮点/产品卖点：
责任人：项目经理
项目类型：A类：全新产品开发项目/B类：升级迭代的改制项目/平台项目/纯软件项目/定制项目/临时任务等

## Slide 4: 2.项目完成状况
本阶段目标：
硬件---方案确定，基本功能实现，关键器件确定，关键指标满足(如不满足的有明确的改板方案）；
软件—-原理样机阶段规划的功能100%实现,关键性能指标达成(如不能达成不能遗留影响试制的致命Bug)；
结构---关键指标实现，影响装机的关键问题已解决或有明确的解决方案。
责任人：各领域负责人
转阶段要素评审：各领域自检，结论/问题如下： （含设计方案，图纸，评审记录，自测报告，测试报告，文件下发等） |  | 
领域 | 状态（一句话总结） | 自检结论
产品经理 | 此行用一句话描述完成状态或问题 | Go/No GO/ Go with risk
系统工程师 |  | 
结构 |  | 
光学 |  | 
硬件 |  | 
ARM |  | 
FPGA |  | 
APP |  | 
算法 |  | 
测试 |  | 
采购 |  | 
工程 |  | 
QA | 交付件及过程动作核查已完成 | Go
项目经理 | 《生产技术资料》 | Go

## Slide 5: 3.项目完成状况
需求达成情况评价
责任人：产品经理、系统工程师
检查项 | 状态描述 | 产出物
本阶段需要实现需求已经分解完成并与各领域进行澄清 |  | 分解后的《软件需求说明书》
本阶段新增修改需求已经下发传递 |  | 
本阶段需求是否100%实现(系统工程师) |  | 

## Slide 6: 3.项目完成状况
项目目标达成情况说明
责任人：项目经理
本阶段交付件（产品+交付资料）完成情况
示例：本阶段要求完成**件样品，实际完成***件，其中***件已完成客户送样。当前阶段交付资料完成情况详见附件（《交付件清单》）。
说明：《交付件清单》应在项目计划阶段由项目经理与项目组确认，形成过程文档资料基线。
项目进度计划执行情况
说明：主要描述当前阶段实际进度与计划进度之间的对比，包括在过程中识别到的问题和风险以及对应的解决措施。
本阶段遗留问题描述（此处不列举具体问题，仅对遗留问题状态进行描述）
示例：目前遗留**个问题暂未关闭（详见禅道BUG列表），其中有**个问题在当前阶段难以解决但已决策完成。

## Slide 7: 3.领域质量评审—结构
结构达成情况审视
规格实现评估
责任人：结构工程师
关键指标 | 说明 | 完成情况
功能实现性 | 《技术规格说明书》中功能指标要求实现情况 | 
可装配性DFA | 依据系统结构设计对产品进行装配 | 
可靠性 | 《技术规格说明书》中对于安全规格，环境试验等指标要求实现情况 | 目前暂未进行该项指标验证测试，计划在工程样机阶段进行验证。
标准：关键指标实现，影响装机的关键问题已解决或有明确的解决方案。

## Slide 8: 3.领域质量评审—结构
结构达成情况审视
责任人：结构工程师
过程评估
检查项 | 状态描述
设计阶段遗留问题是否均已关闭？未关闭问题是否有明确解决方案？ | 
图纸是否齐套？ | 
物料准备是否齐全？ | 
是否输出《原理样机装机问题报告》？ | 
装机发现问题是否已关闭？遗留问题是否已有明确解决方案？ | 

## Slide 9: 3.领域质量评审—结构
结构遗留问题
遗留问题 | 应对措施 | 计划完成时间 | 责任人
责任人：结构工程师

## Slide 10: 3.领域质量评审—硬件
硬件达成情况审视
责任人：硬件工程师
标准：方案确定，基本功能实现，关键器件确定，关键指标满足(如不满足的有明确的改板方案）；
检查项 | 状态描述 | 产出物
原理图PCB等设计阶段评审遗留问题是否已解决或有明确解决方案？ |  | 《设计评审报告》、评审问题跟踪记录
是否编写单元测试用例并进行评审？ |  | 《单元测试用例》、《硬件测试用例评审报告》
是否进行自测？测试用例覆盖率是否为100%？ |  | 《测试用例执行记录》
自测发现问题是否均已解决或有明确解决方案？ |  | 测试问题跟踪记录
是否存在改板？改板方案是否进行评审？ |  | 改板方案评审记录
规格实现/过程评估

## Slide 11: 3.领域质量评审—硬件
硬件遗留问题
责任人：硬件工程师
如此页不够填写，复制新建页续
遗留问题 | 应对措施 | 计划完成时间 | 责任人

## Slide 12: 3.领域质量评审—关键器件
关键器件验证情况审视
责任人：物料认证工程师
标准：关键器件已确定，有明确的验证计划，替代料有明确的导入计划。
关键器件 | 验证状态 | 文件齐套 | 遗留问题 | 应对措施 | 计划完成时间 | 责任人
器件1 | 通过 | datasheet/选型报告等 | 暂无 | / | / | /
器件2 | 进行中 |  |  |  |  | 
替代料1 |  |  |  |  |  | 
替代料2 |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: 3.领域质量评审—软件
软件预审（ARM、FPGA、APP、算法）
软件规格实现评估
责任人：对应领域软件工程师
标准：原理样机阶段规划的功能100%实现,关键性能指标达成(如不能达成不能遗留影响试制的致命Bug)；
软件需求完成计划 |  |  |  |  | 
序号 | 需求名称 | 需求描述 | 原理样机阶段 | 已完成 | 未完成
1 | 01开关机 |  | √ | √ | 
2 | 02充放电 |  | √ | √ | 
3 | 03实时界面 |  | √ | √ | 
4 | 04主菜单 |  | √ | √ | 
5 | 05菜单-图库 |  | √ | √ | 
6 | 06菜单-测温档位 |  | √ | √ | 
7 | 07菜单-发射率 |  | √ | √ | 
8 | 08菜单-调色板 |  | √ | √ | 
9 | 09菜单-中心点 |  | √ | √ | 
10 | 10菜单-温度单位 |  | √ | √ | 
11 |  |  | √ | √ | 
12 |  |  | √ |  | √
13 |  |  | √ |  | √

## Slide 14: 3.领域质量评审—软件
软件预审（ARM、FPGA、APP、算法）
软件过程评估
责任人：对应领域软件工程师
检查项 | 状态描述
软件设计方案评审遗留问题是否均已关闭？ | 
是否制定版本提测计划并按照计划执行？ | 
提测前是否进行自测？自测发现问题是否均已关闭？ | 
是否按照规范要求进行提测？ | 
本阶段遗留问题是否均已关闭？未关闭问题是否有明确解决方案？ | 

## Slide 15: 3.领域质量评审—软件
软件预审（ARM、FPGA、APP、算法遗留问题）（仅记录1、2级BUG)
责任人：对应领域软件工程师
禅道问题编号 | 问题描述 | 严重等级 | 影响/风险分析 | 应对措施 | 计划完成时间 | 责任人
6592 | 无法下载帮助文档 | 2 |  |  |  | 
6371 | ESD花屏不可恢复 | 2 |  |  |  | 
附件：《禅道未关闭BUG列表》

## Slide 16: 3.领域质量评审—测试
责任人：测试工程师
测试充分性
产品测试规格实现评估（软件）
提测版本(按领域） | 用例执行率 | BUG关闭率
ARM_固件 | 说明：用例执行率不分领域进行统计 | BUG关闭率可根据版本进行统计
FPGA |  | 
MCU |  | 
Android |  | 
iOS |  | 
产品测试规格实现评估（硬件）
迭代次数 | 用例执行率 | BUG关闭率
说明：硬件按照整机提交测试的次数计算 |  | 
标准：全量测试完成，相关问题录入禅道跟踪，认证测试计划输出

## Slide 17: 3.领域质量评审—测试
责任人：测试工程师
测试过程评估
测试充分性
检查项 | 状态描述
《测试用例》(含认证)评审问题是否均已关闭？ | 
对应版本提测计划是否制定测试工作计划？ | 
测试用例执行情况及问题跟踪记录？ | 
是否输出《测试报告》？ | 
... | 

## Slide 18: 3.领域质量评审—CFT
责任人：结构工程师
样机装机
标准：无影响装机严重问题遗留。
遗留问题 | 应对措施 | 计划完成时间 | 责任人

## Slide 19: 3.领域质量评审—物料
责任人：采购工程师
物料供应情况
物料
物料编码 | 名称 | 用量 | 单价 | 总价 | 供应商 | 物料状态 | 交期(LT) | 库存数量 | 在途数量 | 备注
 |  |  |  |  |  | 长交期 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 高风险 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 已停产 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 替代物料 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | ... |  |  |  | 

## Slide 20: 3.领域质量评审—质量
责任人：QA
质量
检查项 | 状态描述
质量策划评审完成，当前阶段新增风险闭环 | 项目质量策划于**（日期）发起评审，**评审通过，共识别**个新增风险问题，已关闭**个，其中**已制定解决方案并达成一致，**个存在风险
历史经验教训关闭 | 质量策划阶段共识别**个问题，已关闭**个，其中**已制定解决方案并达成一致，**个存在风险
过程规范性100%（软、硬件、结构、测试） | 示例： 硬件：1、设计阶段遗留问题有解决方案；2、单元测试用例评审完成，单元测试100%完成，遗留问题有跟踪；3、改版过程规范经过评审；4、交付件输出及质量 软件：1、按照软件版本管理规范执行，软件版本命名、提测流程规范，2、自测试规范完成 结构：1、设计按规则执行情况 2、交付件修改及评审完成，意见闭环 3、装机问题解决，不遗留严重问题 测试：1、测试用例评审 2、用例执行情况100%,完成全量测试
... | 

## Slide 21: 4.评审结论
领域 | 评审结论 | 评审意见
产品经理 |  | 
系统工程师 |  | 
结构 |  | 
光学 |  | 
硬件 |  | 
ARM |  | 
FPGA |  | 
APP |  | 
算法 |  | 
测试 |  | 
采购 |  | 
工程 |  | 
QA |  | 
项目经理 |  | 
整体结论 | GO/ No Go/ Go with risk | 

## Slide 22
Thanks!
武汉高德智感科技有限公司
Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd.
T +86-27-81298783
F +86-27-81298345
E Mei@guide-infrared.com
W www.guideir.com
湖北省武汉市东湖开发区光谷大道黄龙山南路6号，430205
No.6 Huanglongshan South Rd,Wuhan,430205,P.R.China
版本 | 修订内容 | 时间
V0.5 | 初版试行 | 20201124
V1.0 | 正式发布 | 20201230
V2.0 | 1、基于原模板按阶段进行拆分； 2、增加各转阶段整体目标描述； 3、结合各领域工作场景，从“规格实现”、“过程规范性”、“遗留问题”三个方面对当前阶段工作完成情况进行描述。 | 20210617
本文档版本记录：